Planificación Proyecto 6

Daniel Vargas, Aaron Muñoz, Edhu Chacaliaza

Día 1: 15/02/2017

* Planificar las tareas
* Lluvia de ideas
* Pensar base de datos

Día 2: 16/02/2017

* Idear base de datos y comentarla
* Crear base de datos
* Boceto del diseño primitivo de la web app
* Buscar info
* Crear proyecto en github y asignar tareas

Día 3: 17/02/2017

* Actualizar base de datos y crear carpeta para bases de datos
* Diseño móvil y web

Día 4: 18/02/2017

* Diseño de la página de inicio.
* Diseño (con código) de la pantalla del administrador